## Slide 1
SOCCER HEADS
Razvoj projekta in produkta
Predmet: Razvoj programskih sistemov
Ekipa: Muhamed Karahasanovic, Ajdin Kunosic, Rok Kogovsek, Elmin Jukic
Orodja: ClickUp | Godot 4.6 + C# | Git & GitHub | GitHub Copilot / AI

## Slide 2
Ekipa in vloge
▸ Muhamed Karahasanovic - vodenje projekta, organizacija (ustvaril ~76 taskov), jedro igre
▸ Ajdin Kunosic - UI / meniji, sistem perkov, pametnejsi AI nasprotnik
▸ Rok Kogovsek - vizualna podoba (sprite-i, stadion), zvok in glasba
▸ Elmin Jukic - fizika zoge in gibanje, refaktor strukture, funkcija Klubi
▸ Agilni pristop: razdelitev dela po sklopih, sledenje v ClickUp, code review prek GitHub PR-jev
Vir: ClickUp prostor 'Soccer Heads' - 4 clani, 76 taskov, vsi dokoncani (apr-jun 2026).

## Slide 3
Ideja in koncept
▸ Arkadna 2D nogometna igra 'Soccer Heads' - dvoboj 1 na 1 z velikimi karikiranimi glavami
▸ Preprost nadzor (premik, skok, brca), hitri in zabavni dvoboji
▸ Dva nacina: 2 igralca lokalno ali igralec proti racunalniku
▸ Tehnologija: Godot 4.6 (Mobile renderer) + C# / .NET
▸ Cilj: dokoncana, igrljiva igra z meniji, rezultatom, casom, zvokom in nasprotnikom (AI)

## Slide 4
Nacrt projekta
▸ Struktura v ClickUp: Space 'Soccer Heads' -> mapa 'Development' -> 7 list (sklopov)
  • Game Logic, Ball & Physics, UI / Menus, Visuals, Sound, Testing, Complications
▸ Zacetni backlog (12. apr 2026): jedro gibanja, fizika zoge, golov, ogrodje menijev
▸ Vsak task ima opis, prevzemnika, status (to do / in progress / review / complete) in prioriteto
▸ 'Complications' = vecje napredne funkcije: Perki, Player vs AI, Klubi

## Slide 5
Casovnica razvoja
▸ 12. apr - Zasnova: jedro gibanja, fizika zoge, zaznava gola, ogrodje UI (backlog)
▸ 14. apr - Refaktor strukture map in scen (poenotenje projekta)
▸ 5. maj - Prvi popravki napak (neodzivni gumbi)
▸ 17. maj - Napredne funkcije: Perki, nastavitve AI, Player vs AI, zasnova Klubov
▸ 2.-3. jun - Val poliranja: Settings, Pause meni, nastavitve tekme, odstevanje 3-2-1,
  • proslava gola, izboljsave fizike brce, vec popravkov napak
▸ jun (zdaj) - Klubi + poliranje: pravi klubi z grbi, SVG glave, izbira kluba/igralca, brca z nogo, prenovljeni meniji, celozaslonski nacin, vrtenje zoge, mreze/precke, dokoncana testna lista

## Slide 6
Stanje napredka
76
taskov skupaj
76
dokoncanih (100%)
0
se odprtih
Chart: 
| Ball & Physics | UI / Menus | Complications | Game Logic | Testing | Visuals | Sound
Tasks | 20 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5
Taski po sklopih (ClickUp liste)

## Slide 7
Tezave in vzroki (1)
Tehnicne tezave
• project.godot pokvarjen z merge-conflict oznako -> projekt se ni nalozil
• AudioManager (autoload) ni razresil UID ob svezem uvozu -> ni zvoka
• Slab obcutek brce: zoga se ob dotiku komaj premakne
• Neodzivni gumbi v menijih
Vzroki
• Hkratno delo vec ljudi -> konflikti pri zdruzevanju vej
• Godot UID reference krhke ob svezem 'import'
• Premalo dodelana fizika trka igralec-zoga
• Napake v navigaciji / povezavi signalov UI

## Slide 8
Resitve in pristop (1)
Kako smo resili
• Popravek konflikta + dosleden Git PR workflow (veja develop)
• Popravek razresevanja autoload-a po UID; sledenje .uid datotek
• Predelava trka: impulz odvisen od hitrosti igralca + zvezni potisk
• Popravki navigacije scen in povezav gumbov
Koristnost orodij
• ClickUp: vsaka napaka = task z opisom in 'acceptance criteria'
• GitHub PR-ji (#44, #45, #46): pregled kode pred zdruzitvijo
• GitHub Copilot / AI: hitrejse iskanje vzroka in generacija kode
• Godot razhroscevanje + dotnet build za hitro preverjanje

## Slide 9
Tezave pri obsegu in nacrtu (2)
▸ AI nasprotnik je bil sprva preprost in nezanimiv
  • Resitev: stroj stanj (Attack / Defend / Recover), napoved loka zoge, zavedanje perkov
▸ Obseg projekta velik za 4 clane in casovni okvir
  • Resitev: prilagajanje nacrta - fokus na igrljivost, testno listo (7 taskov) smo kasneje v celoti dokoncali
▸ Koordinacija dela stirih razvijalcev
  • Resitev: jasna razdelitev sklopov v ClickUp + obvezni PR pregledi
Prilagajanje nacrta in krajsanje vsebin sta bila kljucna za dokoncanje igrljive razlicice.

## Slide 10
Koristnost orodij
▸ ClickUp - organizacija: 76 taskov v 7 sklopih, statusi, prioritete, prevzemniki, sprinti
▸ Git & GitHub - veja 'develop', funkcijske veje, Pull Request pregledi kode
▸ GitHub Copilot in AI asistenti - hitrejse reševanje napak in pisanje kode
▸ Godot 4.6 + C# - hiter razvojni cikel, scene, autoload sistemi, dotnet build validacija
▸ GitGodot addon - integracija Git delotoka v Godot urejevalnik

## Slide 11
Predstavitev produkta (demo)
▸ Glavni meni z izbiro nacina, tezavnosti in nastavitev tekme (rezultat / cas)
▸ Nacina: 2 igralca ali proti racunalniku (3 tezavnosti: Beginner / Normal / Intermediate)
▸ Igrišce: fizika zoge, zaznava golov, rezultat, casovnik, HUD
▸ Doziveti: odstevanje 3-2-1, proslava gola (tresenje + napis), zvok in glasba
▸ Sistem perkov (4 prednosti + 4 slabosti) ; izbira Kluba in igralca (pravi klubi z grbi, SVG glave) + brca z nogo; prenovljeni meniji (stadionsko ozadje)
▸ DEMO: prikaz igre v zivo / video posnetek dvoboja
Igra se zazene v Godot 4.6 (dotnet build uspesen, sceni se nalozita brez napak).

## Slide 12
Stanje vs. nacrt
Dokoncano (76)
• Gibanje, skok, gravitacija, trki
• Fizika zoge, goli, rezultat, casovnik
• Meniji, HUD, navodila, koncni zaslon
• Vizualno, zvok, glasba
• Nastavitve tekme, Pause, Settings
• Odstevanje, proslava gola
• Perki, AI (stroj stanj), Klubi (grbi, SVG glave), brca z nogo
Pred zakljuckom odprto - zdaj dokoncano
• Celozaslonski nacin / skaliranje okna
• Trdne mreze in precka pri golih
• Varovalo, ce zoga zapusti igrišce
• Vrtenje zoge, igralci skozi drug drugega
• Dusenje glasbe med pavzo
• Celotna testna lista (7 taskov)

## Slide 13
Nadaljnji razvoj (teoreticno)
▸ Dodatne animacije igralcev in ucinki ob golu
▸ Razsiriti testno listo z avtomatskimi (unit/integration) testi
▸ Spletni vecigralski nacin (online multiplayer) in turnirski nacin
▸ Vec klubov, igralcev in kozmetike; uravnotezenje statistik
▸ Mobilna razlicica (projekt ze cilja 'Mobile' renderer)
▸ Nadaljnje uravnotezenje fizike in robni primeri

## Slide 14
Zakljucek
▸ Iz ideje (arkadni 'Soccer Heads') do delujoce, igrljive igre
▸ 100% taskov dokoncanih (76 / 76); vse nacrtovane naloge zakljucene
▸ Agilni pristop: ClickUp za organizacijo, Git/GitHub PR-ji za kakovost kode, AI za hitrost
▸ Tezave (merge konflikti, zvok, fizika, obseg) resene s prilagajanjem nacrta in orodji
▸ Projekt je pripravljen za demo in ima jasno pot do koncne razlicice
Hvala za pozornost!