SOCCER HEADS

Poročilo o razvoju projekta in produkta

Predmet: Razvoj programskih sistemov

Ekipa: Muhamed Karahasanović, Ajdin Kunošić, Rok Kogovšek, Elmin Jukić

Orodja: ClickUp · Godot 4.6 + C# · Git in GitHub · GitHub Copilot / AI

Obdobje razvoja: 12.04.2026 – 10.06.2026   ·   Poročilo izdelano: 10.06.2026

# 1. Povzetek projekta

Soccer Heads je arkadna 2D nogometna igra za dva igralca (dvoboj 1 na 1 s karikiranimi velikimi glavami), razvita v pogonu Godot 4.6 z jezikom C#. Igralec lahko igra proti drugemu igralcu lokalno ali proti računalniku (AI) s tremi stopnjami težavnosti. Cilj projekta je bil izdelati dokončano, igrljivo igro z meniji, štetjem golov, časovnikom, zvokom, vizualnimi učinki in zanimivim nasprotnikom.

Delo je bilo organizirano v orodju ClickUp v skupno 76 taskov, razdeljenih v 7 vsebinskih sklopov. Do trenutka tega poročila so dokončani vsi taski (76 od 76, 100 %); odprtih ni več.

| Vseh taskov | Dokončano | Odprto |
| --- | --- | --- |
| 76 | 76 (100 %) | 0 |

# 2. Ekipa in razdelitev dela

Projekt so razvijali štirje člani, vsak je prevzel svoje področje. Naloge je v ClickUp v veliki večini zastavil in razdelil vodja projekta, kar je zagotovilo enotno strukturo in pregled nad napredkom.

Muhamed Karahasanović – vodenje projekta in organizacija (zastavil večino taskov), jedro igre in fizika.

Ajdin Kunošić – uporabniški vmesnik in meniji, sistem perkov, pametnejši AI nasprotnik.

Rok Kogovšek – vizualna podoba (sprite-i, stadion, barvna shema) in zvok.

Elmin Jukić – fizika in gibanje žoge, refaktor strukture projekta, funkcija Klubi.

# 3. Ideja in načrt projekta

Ideja je nastala kot poenostavljena, arkadna različica nogometa v slogu znanih spletnih iger 'Head Soccer / Soccer Heads': dva igralca z veliko glavo na pol igrišča poskušata zadeti gol nasprotnika. Poudarek je na preprostem nadzoru (premik, skok, brca) in hitrih, zabavnih dvobojih.

Načrt je bil zastavljen v ClickUp z razdelitvijo dela na sklope (liste). Vsak task ima opis, prevzemnika, status (Odprto → V teku → Pregled → Dokončano) in prioriteto. Večji, naprednejši deli so bili zbrani v sklopu 'Complications' (Perki, Player vs AI, Klubi). Razvojni sklopi in obseg:

| Sklop (lista) | Taskov | Dokončano | Vsebina |
| --- | --- | --- | --- |
| Game Logic | 10 | 10/10 | Gibanje igralca, skok, gravitacija, trki, povezava z žogo |
| Ball & Physics | 20 | 20/20 | Gibanje in fizika žoge, gravitacija, odboji, goli, rezultat, časovnik |
| UI / Menus | 14 | 14/14 | Glavni meni, HUD, navodila, končni zaslon, nastavitve, pavza |
| Visuals | 8 | 8/8 | Sprite-i igralcev in žoge, stadion, barvna shema, proslava gola, grbi klubov, ikone perkov |
| Sound | 5 | 5/5 | Zvok udarca, glasba, zvok gola, upravljanje zvoka |
| Complications | 12 | 12/12 | Napredne funkcije: Perki, Player vs AI, Klubi |
| Testing | 7 | 7/7 | Testiranje gibanja, fizike, trkov, rezultata, UI, odprava napak |

# 4. Potek razvoja (časovnica)

Razvoj je potekal v več fazah, kar je razvidno tudi iz datumov nastanka taskov v ClickUp:

12. april 2026 – Zasnova in jedro – Zastavljen začetni backlog: gibanje igralca, fizika žoge, zaznava gola, štetje rezultata, časovnik in ogrodje menijev.

14. april 2026 – Refaktor strukture – Poenotenje strukture map in scen, da lahko vsi člani gradijo na isti osnovi (odstranitev podvojene 'main' scene, ureditev skript).

5. maj 2026 – Prvi popravki – Odprava zgodnjih napak v vmesniku (neodzivni gumbi).

17. maj 2026 – Napredne funkcije – Sistem perkov, nastavitve in vzpostavitev Player vs AI, zasnova funkcije Klubi.

2.–3. junij 2026 – Val poliranja – Zaslon nastavitev z glasnostjo, Pause meni, nastavitve tekme (omejitev golov / čas), odštevanje 3-2-1, proslava gola (tresenje zaslona + napis), izboljšave občutka brce in več popravkov napak.

junij 2026 – Klubi in zaključno poliranje – Izbira kluba in igralca pred tekmo (pravi evropski klubi z grbi, tri glave na klub, statistike klubov), brca z nogo, prehod na SVG glave igralcev, prenova menijev (stadionsko ozadje, večji gumbi), celozaslonski način, vrtenje žoge, mreže in prečke pri golih, varovalo izven igrišča, dušenje glasbe ter dokončana celotna testna lista.

# 5. Težave, vzroki in rešitve

Med razvojem se je pojavilo več težav. Spodaj so najpomembnejše skupaj z vzrokom in načinom reševanja.

| Težava | Vzrok | Rešitev |
| --- | --- | --- |
| Projekt se ni naložil (project.godot) | V datoteko project.godot je ob združevanju vej prišla pokvarjena 'merge-conflict' oznaka. | Ročna odprava konflikta in dosleden Git delotok s Pull Request pregledi pred združevanjem. |
| Ni zvoka (AudioManager) | Autoload AudioManager se ob svežem uvozu projekta ni razrešil po UID referenci. | Popravek razreševanja autoload-a in sledenje .uid datotek v repozitoriju. |
| Slab občutek brce | Žoga se je ob dotiku komaj premaknila – premalo dodelana fizika trka igralec–žoga. | Predelava trka: izhodni impulz je odvisen od hitrosti igralca, dodan zvezni potisk (dribling). |
| Šibek AI nasprotnik | Prvotni AI je bil preprost in nezanimiv za igro. | Uvedba stroja stanj (Napad/Obramba/Vračanje), napoved loka žoge in zavedanje perkov. |
| Prevelik obseg za časovni okvir | Štirje razvijalci in veliko zamišljenih funkcij. | Prilagajanje načrta in krajšanje vsebin: fokus na igrljivost; testno listo (7 taskov) sprva odložili, kasneje pa v celoti dokončali. |
| Koordinacija dela v ekipi | Hkratno delo več ljudi na isti kodi. | Jasna razdelitev sklopov v ClickUp ter obvezni PR pregledi (npr. PR #44, #45, #46). |
| Žoga je šla skozi nogo pri brci | Noga je bila sprva le slika brez trkalnika, zato je žoga ob brci prešla skoznjo. | Noga dobi fizični trkalnik (AnimatableBody2D) in zvezno (ne skokovito) zaokrožen lok brce. |
| Izgubljena skripta Ball.cs po združitvi | Ob združevanju vej je iz veje main izpadla datoteka scripts/ball/Ball.cs in prevajanje ni uspelo. | Hotfix veja: obnovitev Ball.cs iz veje develop in odstranitev odvečne .uid datoteke; main se spet prevede. |

# 6. Koristnost orodij pri delu

ClickUp – osrednje orodje za organizacijo: 76 taskov v 7 sklopih, statusi, prioritete, prevzemniki in sprinti. Vsaka napaka je postala task z opisom in merili sprejemljivosti, kar je olajšalo sledenje in delitev dela.

Git in GitHub – veja 'develop', funkcijske veje in Pull Request pregledi kode so preprečevali konflikte in dvigali kakovost.

GitHub Copilot in AI asistenti – pohitritev iskanja vzrokov napak in pisanja kode.

Godot 4.6 + C# / .NET – hiter razvojni cikel, sistem scen in autoload-ov; 'dotnet build' za hitro preverjanje prevajanja.

GitGodot dodatek – integracija Git delotoka neposredno v urejevalnik Godot.

# 7. Stanje produkta in odstopanja od načrta

Jedro igre je dokončano in igrljivo. Igra se uspešno prevede (dotnet build brez napak in opozoril), scene pa se naložijo brez napak. V primerjavi z načrtom je produkt vsebinsko zelo blizu, glavno odstopanje je odložena testna faza in nekaj dodelav fizike ter celozaslonskega načina.

Dokončano:

gibanje, skok, gravitacija in trki

fizika žoge, goli, rezultat, časovnik

glavni meni, HUD, navodila, končni zaslon

vizualna podoba, zvok in glasba

nastavitve tekme, Pause meni, zaslon nastavitev

odštevanje 3-2-1 in proslava gola

sistem perkov, AI s strojem stanj ter Klubi (pravi klubi z grbi, SVG glave) in brca z nogo

Pred zaključkom odprto, zdaj prav tako dokončano:

celozaslonski način / skaliranje okna

trdne mreže in prečka pri golih

varovalo, če žoga zapusti igrišče

vrtenje žoge in prehod igralcev drug skozi drugega

dušenje glasbe med pavzo

celotna testna lista (7 taskov)

# 8. Predlog nadaljnjega razvoja (teoretično)

Za dokončanje projekta do končne različice predlagamo naslednje korake:

Dodatne animacije igralcev in učinki ob golu (npr. animacija glave).

Razširiti testno listo z avtomatskimi enotskimi in integracijskimi testi.

Nadaljnje uravnoteženje fizike in obravnava robnih primerov.

Spletni večigralski način (online multiplayer) in turnirski način.

Več klubov, igralcev in kozmetike ter uravnoteženje statistik.

Mobilna različica (projekt že cilja na 'Mobile' upodabljalnik).

# 9. Zaključek

Projekt Soccer Heads je iz prvotne ideje prerasel v delujočo, igrljivo arkadno igro. Dokončani so vsi taski (76 od 76, 100 %). Ključna za napredek sta bila agilni pristop z orodjem ClickUp in discipliniran Git/GitHub delotok s pregledi kode, ob podpori AI orodij za hitrejše reševanje težav. Glavni izziv – obseg projekta – smo naslovili s prilagajanjem načrta in osredotočenostjo na igrljivost.

# Priloga: seznam taskov po sklopih

## Game Logic (10)

| Naloga | Prevzemnik | Status |
| --- | --- | --- |
| Connect player with ball interaction | Rok Kogovsek | Dokončano |
| Gravity system | Elmin | Dokončano |
| Player collision with ground | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Player jump | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Player movement left/right | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| ⏱️ Kickoff countdown (3-2-1) at match start and after goals | Ajdin | Dokončano |
| 🧹 Polish: pause match clock during goal reset + reduce HUD timer churn | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| ✨ Improvement: Players pass through each other (no player-vs-player collision) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🧹 Chore: Fix misspelled node names (Gorund, Cealing, PlayerColisionArea) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Ball out-of-bounds behind goal resets to half-center | Muhamed Karahasanović | Dokončano |

## Ball & Physics (20)

| Naloga | Prevzemnik | Status |
| --- | --- | --- |
| Ball bounce ground | Elmin | Dokončano |
| Ball bounce walls | Elmin | Dokončano |
| Ball gravity | Elmin | Dokončano |
| Ball movement | Elmin | Dokončano |
| Create a PR for develop branch to keep develop branch up to date so contributors can base thair branches on latest version of the porject | Elmin | Dokončano |
| End game condition | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Game timer | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Get rid of main sceen since Game scene is already acting as one. | Elmin | Dokončano |
| Goal detection | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Player ball collision | Elmin | Dokončano |
| Refactor code and filesystem to be the same as the rest of the porject put scripts in folders and dont use scenes for sprites for example ball should not be a sceen rather it should be a sprite in the arena. | Elmin | Dokončano |
| Reset positions after goal | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Score system | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| ✨ Improvement: Ball bounces off players harder the faster the player moves | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🐞 Bug: Improve player-ball collision and kick feel (ball barely moves on contact) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🧹 Chore: Remove stale leftover files (main.tscn, ball.tscn, .csproj.old) + track Palette.cs.uid | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| ✨ Improvement: Let the ball spin/roll (unlock rotation) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🛟 Fix: Keep the ball in play if it leaves the field (out-of-bounds safety net) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🧱 Solid walls / net behind and around the goals (ball bounces, never leaves) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🧹 Chore: Make the ball bounce off the goal crossbar / frame | Muhamed Karahasanović | Dokončano |

## UI / Menus (14)

| Naloga | Prevzemnik | Status |
| --- | --- | --- |
| Bug: buttons not responsive | — | Dokončano |
| End screen | Ajdin | Dokončano |
| HUD score display | Ajdin | Dokončano |
| HUD timer display | Ajdin | Dokončano |
| Instructions screen | Ajdin | Dokončano |
| Main menu screen | Ajdin | Dokončano |
| Play button | Ajdin | Dokončano |
| Scene navigation logic | Ajdin | Dokončano |
| ⚙️ Match settings: choose score limit and match length | Ajdin | Dokončano |
| ✨ Improvement: Add a Settings screen with volume control | — | Dokončano |
| ✨ Improvement: Add an in-match Pause menu (Resume / Restart / Main Menu) | — | Dokončano |
| ✨ Improvement: Label the AI side as "Computer" in HUD and End screen (vs-AI mode) | — | Dokončano |
| 🐞 Bug: project.godot has a broken merge-conflict marker (project won't load) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🖥️ Fix: Scale the game to the window / support fullscreen | Muhamed Karahasanović | Dokončano |

## Visuals (8)

| Naloga | Prevzemnik | Status |
| --- | --- | --- |
| Background stadium | Ajdin | Dokončano |
| Ball sprite | Rok Kogovsek | Dokončano |
| Color scheme | Rok Kogovsek | Dokončano |
| Goal visuals | Rok Kogovsek | Dokončano |
| Player sprites | Rok Kogovsek | Dokončano |
| ✨ Goal celebration: screen shake + big centred scorer & score | Ajdin | Dokončano |
| Real European clubs, crests, and improved player sprites | Rok Kogovsek | Dokončano |
| Perk icon SVG assets with distinct visuals per type | Ajdin | Dokončano |

## Sound (5)

| Naloga | Prevzemnik | Status |
| --- | --- | --- |
| Background music | Rok Kogovsek | Dokončano |
| Ball hit sound | Rok Kogovsek | Dokončano |
| Goal sound | Rok Kogovsek | Dokončano |
| 🐞 Bug: AudioManager autoload fails to resolve by UID on a fresh import (no audio) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| ✨ Improvement: Pause/duck the music while the game is paused | Muhamed Karahasanović | Dokončano |

## Complications (12)

| Naloga | Prevzemnik | Status |
| --- | --- | --- |
| AI should have 3 settings (Beginer, Normal, Intermediate) | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| Create 4 advantage perks | Ajdin | Dokončano |
| Create 4 disadvantage perks | Ajdin | Dokončano |
| Create Perks | Ajdin | Dokončano |
| Perk Sprites (advantage perks) | Ajdin | Dokončano |
| Perk Sprites (disadvantage perks) | Ajdin | Dokončano |
| Setup Player vs AI | Muhamed Karahasanović | Dokončano |
| 🤖 AI improvement plan (smarter opponent) | Ajdin | Dokončano |
| Create Clubs | Elmin | Dokončano |
| Create player leg | Elmin | Dokončano |
| Each Club has 3 difrent sprites for player | Elmin | Dokončano |
| 🎮 Create club & player selection menu (UI) | Elmin | Dokončano |

## Testing (7)

| Naloga | Prevzemnik | Status |
| --- | --- | --- |
| Bug fixing | — | Dokončano |
| Test ball physics | — | Dokončano |
| Test collisions | — | Dokončano |
| Test player movement | — | Dokončano |
| Test scoring | — | Dokončano |
| Test timer | — | Dokončano |
| Test UI navigation | — | Dokončano |